启东市城市水处理有限公司

变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务询价公告(第二次)

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的相关规定，就启东市城市水处理有限公司变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务进行询价，详细内容如下：

《服务需求一览表》

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器常规检修 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |
| 2 | 10KV变压器常规检修 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 3 | 10KV高压柜常规检修 | 台 | 13 |  |
| 4 | 10KV环网柜常规检修 | 台 | 4 |  |
| 5 | 二次屏柜常规检修 | 台 | 7 |  |
| 6 | 交直流系统常规检修 | 套 | 1 |  |
| 7 | 10KV交流耐压试验 | 根 | 6 |  |
| 8 | 10KV变压器预防性试验 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |
| 9 | 10KV变压器预防性试验 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 10 | 10KV高压柜预防性试验 | 台 | 13 |  |
| 11 | 10KV环网柜预防性试验 | 台 | 4 |  |
| 12 | 10KV保护装置预防性试验 | 间隔 | 6 |  |
| 13 | 对检测后达不到安全使用要求的设备配件进行更换安装 | 项 | 1 | 设备配件甲供 |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币伍万柒仟叁佰陆拾元伍角整（¥：57360.50），总价报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、报价供应商资格要求：

1、供应商具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2、供应商具备工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照。

3、供应商必须是国内注册的独立法人，营业执照包含电力设备检修或承修电力设施的经营范围。

4、本次报价不接受联合体形式报价。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应，否则，按照不响应处理。

1.1报价应包含预防性试验及检修服务所发生的全部费用，包括但不仅限于试验费、检修费、检测费、人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、调试运行指导费、交付后服务等相关费用，结算时不作调整。

1.2本项目采用固定总价合同，各供应商应自行踏勘现场，在报价时综合考虑所有风险费用，所有费用一次性包定，不再追加。

2、报价文件构成

按照服务需求一览表中的要求依次提供，且必须包含：

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（4）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料，法定代表人亲自参加投标时，身份证原件备查）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

注：（1）报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），并在投标时提供上述所有证明材料的原件查验，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

（2）如涉及报价人名称变更到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

3.报价文件递交

（1）报价文件请于2020年8月13日09：30 密封送至启东市南苑西路1168号国动产业园3号楼501室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。询价公告资料费每套100元，无论是否中标，均不退还资料费。

（2）到投标截止时间止，若参加本次报价的供应商或有效的供应商为两家时，采购单位可采用竞争性谈判的方式确定成交候选人；若参加本次报价的供应商或有效的供应商仅为一家时，采购单位可采取单一来源谈判的方式确定成交候选人。

4、报价保证金

（1）供应商在提交报价文件的同时，必须提交报价保证金（不要密封在报价文件密封袋内）。

（2）报价保证金提交时间、地点：规定的投标时间内交至启东市城市水处理有限公司会议室工作人员处（请将保证金单独密封存在信封内，并标明投标公司名称）。

（3）报价保证金金额：人民币1000元。

（4）保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收），在递交报价文件的同时交至代理机构工作人员处（请将保证金密封存在信封内，并标明投标公司名称）。不同时递交本项目保证金的，视为放弃报价资格。

（5）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（6）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（7）报价供应商在报价截止时间后，要求撤销报价文件的，报价保证金将不予退还。

（8）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（9）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（10）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

5. 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至业主单位。

有关技术及需求问题，请与业主单位或咨询单位联系。

业主单位：启东市城市水处理有限公司

联系人：周祥               联系电话：18862832303

- 服务项目的规格、数量及详细技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器常规检修 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |
| 2 | 10KV变压器常规检修 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 3 | 10KV高压柜常规检修 | 台 | 13 |  |
| 4 | 10KV环网柜常规检修 | 台 | 4 |  |
| 5 | 二次屏柜常规检修 | 台 | 7 |  |
| 6 | 交直流系统常规检修 | 套 | 1 |  |
| 7 | 10KV交流耐压试验 | 根 | 6 |  |
| 8 | 10KV变压器预防性试验 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |
| 9 | 10KV变压器预防性试验 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 10 | 10KV高压柜预防性试验 | 台 | 13 |  |
| 11 | 10KV环网柜预防性试验 | 台 | 4 |  |
| 12 | 10KV保护装置预防性试验 | 间隔 | 6 |  |
| 13 | 对检测后达不到安全使用要求的设备配件进行更换安装 | 项 | 1 | 设备配件甲供 |

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合工程服务需求、符合电力行业标准，满足招标人对电力设备与设施正常运行的需要。

2.质保、售后服务要求：

（1）经工程服务验收合格当天起工程服务免费期为2年。

（2）若发生紧急抢修事故，供应商应确保2小时内提出事故产生原因及具体解决方案，在24小时内修复完好。

3.交付日期:合同签订生效后，7日内完工，每逾期一天扣除合同价的5%。

4.交付地点：启东市城市水处理有限公司（具体地点根据招标人书面通知为准）。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向服务人交纳履约保证金（汇入业主单位指定的财政专户），履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商服务完毕并交接运行，经业主单位验收合格后一个月内返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

在成交供应商服务完毕后，业主单位将组织验收小组根据询价和供应商报价文件对供应商所供工程服务进行验收。如验收不合格，中止合同，扣除履约保证金。

六、合同的签订及注意事项：

1.服务人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

成交供应商须在三日内与业主单位签订合同。

2.签订合同：成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三日内与服务人签订合同（格式见附件五）。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，业主单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的服务资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，业主单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的服务资格。

七、成交原则：符合服务需求且总报价最低者成交。

八、付款方式：工程服务完毕（含调试、运行）且经验收合格后，付至合同价的97%，余款在工程服务两年质保期满后一个月内无质量问题后一次性付清（以上付款不计利息）。

九、询价公告、答疑网址：启东市水务集团有限公司（http://qdswjt.com/）自行下载获取相关资料。

启东市城市水处理有限公司

2020年8月7日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方同意对本项目中提供的所有工程服务免费期 2 年。

2.若发生紧急抢修事故，供应商应确保2小时内提出事故产生原因及具体解决方案，在24小时内修复完好。

3．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市城市水处理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对启东市城市水处理有限公司变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务询价 的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年   月  日

附件四：

报   价   表

名称：启东市城市水处理有限公司变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务询价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器常规检修 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 10KV变压器常规检修 1250KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 10KV高压柜常规检修 | 台 | 13 |  |  |  |
| 4 | 10KV环网柜常规检修 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 二次屏柜常规检修 | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 交直流系统常规检修 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 10KV交流耐压试验 | 根 | 6 |  |  |  |
| 8 | 10KV变压器预防性试验 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 10KV变压器预防性试验 1250KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 10KV高压柜预防性试验 | 台 | 13 |  |  |  |
| 11 | 10KV环网柜预防性试验 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 10KV保护装置预防性试验 | 间隔 | 6 |  |  |  |
| 13 | 对检测后达不到安全使用要求的设备配件进行更换安装 | 项 | 1 |  |  | 设备配件甲供 |
| 14 | 小计 | / | / | / |  |  |
| 合计 （人民币） |  | 大写： 元 |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ 元 |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件五：

工程服务采购合同书

甲方（服务人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方根据服务结果签订本合同。

第一条 服务内容

1、项目名称：启东市城市水处理有限公司变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务

2、服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器常规检修 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |
| 2 | 10KV变压器常规检修 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 3 | 10KV高压柜常规检修 | 台 | 13 |  |
| 4 | 10KV环网柜常规检修 | 台 | 4 |  |
| 5 | 二次屏柜常规检修 | 台 | 7 |  |
| 6 | 交直流系统常规检修 | 套 | 1 |  |
| 7 | 10KV交流耐压试验 | 根 | 6 |  |
| 8 | 10KV变压器预防性试验 1000KVA以下 | 台 | 5 |  |
| 9 | 10KV变压器预防性试验 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 10 | 10KV高压柜预防性试验 | 台 | 13 |  |
| 11 | 10KV环网柜预防性试验 | 台 | 4 |  |
| 12 | 10KV保护装置预防性试验 | 间隔 | 6 |  |
| 13 | 对检测后达不到安全使用要求的设备配件进行更换安装 | 项 | 1 | 设备配件甲供 |

3、交付日期:合同签订生效后，7日内完工，每逾期一天扣除合同价的5%。

4、交付地点：启东市城市水处理有限公司（具体地点根据招标人书面通知为准）。

第二条 合同总价款

本合同总价款为¥         ，（人民币大写）                  。

本合同服务期限内合同总价款不变（有另行规定的除外。）

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次服务活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量要求

质量要求：供应商须提供符合工程服务服务需求、符合电力行业标准，满足招标人对电力设备与设施正常运行的需要。

第六条 项目验收

按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据上级主管部门要求组织对本项目进行验收，费用由乙方承担。

第七条 付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票，甲方通过银行转账向乙方付款。

2、具体付款方式：

工程服务完毕（含调试、运行）且经验收合格后，付至合同价的97%，余款在工程服务两年质保期满后一个月内无质量问题后一次性付清（以上付款不计利息）。

第八条 工程服务、服务提供的时间

合同签订生效后，7日内完工，每逾期一天扣除合同价的5%。

第九条 履约保证金

被确定成交的供应商，必须在签订合同前向服务人交纳履约保证金（汇入业主单位指定的财政专户），履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商服务完毕并交接运行，经业主单位验收合格后一个月内返还(履约期间不计息)。

第十条 质保、售后服务要求

（1）经工程服务验收合格当天起工程服务免费期为2年。

（2）若发生紧急抢修事故，供应商应确保2小时内提出事故产生原因及具体解决方案，在24小时内修复完好。

第十一条 双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

4、甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

乙方权利义务：

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同相关的所有必须的文件、资料。

3、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

第十二条 违约责任

1．乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2．交付日期:合同签订生效后，7日内完工，每逾期一天扣除合同价的5%。

第十三条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十四条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十五条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十六条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、约定事项：在合同履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

时间：   年  月  日